# HỒ SƠ DỰ ÁN: HỆ THỐNG AI GIÁM SÁT CAMERA THÔNG MINH

## I. TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRD)

### 1. Mục tiêu dự án

Xây dựng hệ thống phần mềm AI giám sát tập trung cho tòa nhà, tận dụng hạ tầng camera IP sẵn có (Hikvision, Honeywell) để tự động hóa việc giám sát an ninh, định danh thuộc tính người/phương tiện và cảnh báo rủi ro cháy nổ theo thời gian thực.

### 2. Phân kỳ chức năng (Phasing)

| Nhóm tính năng | Giai đoạn 1 (Phase 1): MVP & Hệ thống lõi | Giai đoạn 2 (Phase 2): Nâng cao & Tối ưu | Giai đoạn 3 (Phase 3): Nâng cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| Kết nối Camera | Cấu hình kết nối 16-20 camera qua giao thức RTSP/HTTPS. | Tối ưu luồng stream, giảm độ trễ hiển thị xuống dưới 1s. | - Nâng cấp: go live, mobile app |
| Nhận diện Người | Phát hiện người; Crop ảnh mặt/toàn thân; Nhận diện màu áo, màu quần, màu tóc. | Nâng cao: Tích hợp FaceID (Định danh khuôn mặt). |  |
| Nhận diện Xe | Phân loại xe (xe đạp, xe máy, ô tô con, xe tải); Phát hiện có biển số. | Nâng cao: Đọc text biển số (LPR); Nhận diện màu sắc xe. |  |
| Cảnh báo Cháy | Phát hiện khói và lửa (Smoke & Fire Detection) theo thời gian thực. | Tối ưu thuật toán để giảm báo động giả (do ánh đèn, sương mù). |  |
| Giao diện (UI) | Dashboard giám sát dạng lưới 16-20 camera chạy trên Web/Local Server. | Bổ sung các cấu hình hiển thị nâng cao. |  |
| Tìm kiếm | Tra cứu lịch sử theo các thuộc tính đã trích xuất cơ bản. | Tìm kiếm thông minh: Tra theo FaceID, Biển số, hoặc câu lệnh (VD: "Người mặc áo xanh", "Xe tải màu trắng"). |  |
| Hệ thống | Quản lý danh sách Camera; CSDL người/xe cơ bản; Phân quyền Admin/Operator. | Hoàn thiện CSDL cho tìm kiếm vector khuôn mặt. |  |

## II. TÀI LIỆU THIẾT KẾ KỸ THUẬT (SDD)

### 1. Kiến trúc hệ thống (Local AI Deployment)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình xử lý tại biên (Edge Computing) để đảm bảo tốc độ phản hồi và bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho tòa nhà:

- Tầng Ingestion (Thu thập): Sử dụng FFmpeg/GStreamer để đọc luồng RTSP trực tiếp từ camera Hikvision/Honeywell.

- Tầng AI Processing (Xử lý):

  - Module 1 (Người): Object Detector (YOLO/SCRFD) kết hợp mô hình trích xuất thuộc tính (Multimedia Attributes) để phân tích màu sắc quần áo, tóc. (Phase 2 tích hợp thêm ArcFace cho FaceID).

  - Module 2 (Phương tiện): YOLOv8 Custom cho việc phân loại phương tiện. (Phase 2 tích hợp PaddleOCR để đọc chữ/số trên biển).

  - Module 3 (An toàn): CNN/Vision Transformer chuyên biệt cho bài toán phát hiện lửa và khói.

- Tầng Storage (Lưu trữ): PostgreSQL quản lý dữ liệu nghiệp vụ và lịch sử sự kiện. FAISS quản lý vector phục vụ tra cứu thông minh.

### 2. Yêu cầu cấu hình phần cứng (Khách hàng trang bị cho 20 Camera)

- CPU: .

- GPU (Bắt buộc):

- RAM:

- Storage:

## III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN & TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

### 1. Mốc thời gian dự kiến

- Giai đoạn 1 (Phase 1): Dự kiến hoàn thành và bàn giao vào Tuần 1 của tháng 05/2026.

- Giai đoạn 2 (Phase 2): Triển khai ngay sau khi nghiệm thu Phase 1 (thời gian chốt cụ thể khi bắt đầu phase).